# 2025 年度月工作報告彙總

矽聯科技股份有限公司
（1～12 月合輯｜供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 目次

- 1 月研發工作紀錄

- 2 月研發工作紀錄

- 3 月研發工作紀錄

- 4 月研發工作紀錄

- 5 月研發工作紀錄

- 6 月研發工作紀錄

- 7 月研發工作紀錄

- 8 月研發工作紀錄

- 9 月研發工作紀錄

- 10 月研發工作紀錄

- 11 月研發工作紀錄

- 12 月研發工作紀錄

# 2025 年 1 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第一季（Q1）

- 紀錄期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日

- 當季研發主題：AI 導入探索與客服資料分析

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 研發計畫啟動，確認本季目標與分工。

- 盤點客服與營業人互動資料之來源與格式。

- 建立資料蒐集範圍與時程，作為後續分類與 AI 導入基礎。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 研發方向與本季目標確認；AI 導入策略初步評估 | 目標與時程共識 | 季初定調 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 資料分析架構與分類邏輯草案；資料來源與欄位對應規劃 | 分析架構草案 | 供 2 月彙整使用 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 主要協助客服單位收集問題並進行分析；客服管道（LINE／Email／電話／Teams）清單與取用方式說明 | 資料來源清單 | 不涉及個資內容 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 支援資料取得方式與格式說明；AI 工具環境與權限確認 | 環境與格式說明 | 為 2–3 月測試鋪陳 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統流程與客服議題登錄來源說明；研究邊界確認 | 流程與邊界說明 | 與營運系統區隔 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發相關會議之議程、結論摘要（可遮蔽具體客戶名稱與個資）。

- 研發分工或時程表：當月任務分配與預定完成日之書面或電子紀錄。

- 教育訓練參訓名冊：若當月有 AI 或資料分析相關內訓，可留存參訓名單與主題。

- 文件目錄或版本索引：當月產出之分析架構草案、資料來源清單等文件之檔名與版本（無需附全文）。

# 2025 年 2 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第一季（Q1）

- 紀錄期間：2025 年 2 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日

- 當季研發主題：AI 導入探索與客服資料分析

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 彙整過去一年透過 LINE、電子郵件及電話所產生之客服 QA 紀錄。

- 蒐集並整理 Teams 客服議題登錄資料。

- 分析問題類型、詢問對象與出現頻率，建立初步分類架構。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 進度檢視、資源與風險確認 | 月內檢視紀錄 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 分類邏輯定稿；問題類型與頻率分析；初步分類架構撰寫 | 初步分類架構文件 | 供 3 月收斂與 AI 測試 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 提供第一線問題情境與高頻題型；協助確認分類是否符合實務 | 高頻問題清單（匿名化） | 不涉及具體客戶識別 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 非結構化 QA 資料清理與標準化；AI 工具試用與輸出格式評估 | 清理流程說明、試用紀錄 | 為 3 月正式測試鋪陳 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 資料來源與欄位對應驗證；系統邊界與取用權限確認 | 對應表或驗證紀錄 | 確保僅使用可研究範圍 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論摘要（可遮蔽個資）。

- 分類架構或高頻問題清單：匿名化或彙總級之問題類型與頻率（無單筆個資）。

- 資料清理或標準化流程說明：步驟與欄位對應之文件或簡要紀錄。

- AI 工具試用紀錄：使用之工具名稱、測試目的與結論（不含敏感對話內容）。

- 文件版本或目錄：當月產出文件之檔名與版本索引。

# 2025 年 3 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第一季（Q1）

- 紀錄期間：2025 年 3 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

- 當季研發主題：AI 導入探索與客服資料分析

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 收斂客服問題分類架構，完成初版分類與彙總表。

- 運用 AI 工具將非結構化 QA 轉換為結構化表格，比較不同提示方式對分類結果之影響。

- 初步研究 AI 輔助軟體工程（規格理解、原型設計）之可行性。

- 完成 Q1 產出並召開季會，確認下一季方向。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 季會主持；Q1 成果檢視與 Q2 方向確認 | 季會紀錄、後續事項 | 對應 Q1 報告第六章 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 分類架構定稿；AI 提示方式比較設計與結果檢視 | 客服問題分類與彙總表（初版）、比較紀錄 | 計畫書第六章（一） |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 分類合理性檢視；高重複性問題清單確認 | 高重複性問題清單 | 與季產出對應 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | AI 工具實際測試、結構化輸出與操作流程撰寫 | AI 整理 QA 之操作流程說明文件 | 計畫書第六章（一）（二） |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 研究邊界與資料範圍最終確認；支援產出彙整 | 邊界確認紀錄 | 供查核對照 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 季會會議紀錄：客服資料盤點成果與 AI 導入可行性評估之討論摘要與後續事項（可遮蔽個資）。

- 客服問題分類與彙總表（初版）：匿名化或彙總級內容，或目錄／版本說明。

- 高重複性問題清單：題型與類別即可，無需具體客戶或對話內容。

- AI 整理 QA 操作流程說明：步驟、工具名稱與注意事項（不含敏感資料）。

- 與會人員名冊與簽名：Q1 季末會議之出席與簽名（可另紙或電子留存）。

# 2025 年 4 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第二季（Q2）

- 紀錄期間：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 30 日

- 當季研發主題：AI 客服原型與知識標準建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 依 Q1 分析結果收斂問題分類，區分營業人與消費者情境。

- 建立標準化問答格式與回應準則草案。

- 規劃內部 GPTs 建置時程與知識範圍。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | Q2 資源與方向確認；GPTs 定位與使用範圍決策 | 方向與範圍共識 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 問題分類收斂與情境區分；標準問答格式與回應準則起草 | 分類收斂版、格式草案 | 計畫書第六章（一） |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 營業人／消費者情境列舉與情境驗證；標準答覆初稿檢視 | 情境清單、檢視意見 | 不涉及個資 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | GPTs 建置環境與帳號規劃；知識匯入格式與流程設計 | 建置計畫、匯入規格 | 為 5 月建置鋪陳 |
| 崇達明 | 程式工程師 | AI 工具比較（Copilot／其他）與適用情境整理 | 工具比較初稿 | 支援規格分析研究 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- 問題分類收斂版或情境清單：類別與情境名稱即可，無需具體對話。

- 標準問答格式或回應準則草案：欄位與範例結構（可匿名化範例）。

- GPTs 建置計畫或匯入規格：檔案格式、欄位對應、權限範圍（不含帳密或敏感內容）。

- AI 工具比較表：工具名稱、用途、適用情境之簡表。

# 2025 年 5 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第二季（Q2）

- 紀錄期間：2025 年 5 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日

- 當季研發主題：AI 客服原型與知識標準建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 導入 ChatGPT 建立專屬 GPTs，進行反覆提問與修正。

- 知識標準化與提示詞設計；AI 回答品質驗證與修正流程測試。

- 討論 AI 規格與不同工具之適用情境，建立初步 AI Copilot 架構概念。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 進度與風險檢視；知識範圍與對外界線確認 | 檢視紀錄 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | AI 回應邏輯與規格設計；提示詞設計與修正流程 | 回應邏輯規格、提示詞版次 | 計畫書第六章（二） |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 問題情境驗證與 AI 回答檢視；誤答或需修正案例回饋（匿名） | 檢視清單、回饋摘要 | 不涉及客戶識別 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | GPTs 建置、知識匯入與反覆測試；回答結果紀錄與調整 | 內部 GPTs 原型、測試紀錄 | 季產出主體 |
| 崇達明 | 程式工程師 | AI 工具測試與流程驗證；Copilot 適用情境紀錄 | 工具測試與情境紀錄 | 支援研發方法研究 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- GPTs 回應邏輯或提示詞版次說明：設計原則與版次歷程（不含完整提示詞若涉及營業策略）。

- 客服知識整理標準或分類規範草案：結構與欄位定義（範例可匿名化）。

- 內部測試紀錄：測試日期、情境類型、結論摘要（無具體對話內容）。

- AI 工具比較與使用建議文件：工具名稱、適用情境、注意事項之簡表或摘要。

# 2025 年 6 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第二季（Q2）

- 紀錄期間：2025 年 6 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

- 當季研發主題：AI 客服原型與知識標準建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 完成 GPTs 操作說明與管理辦法，供內部使用。

- 知識庫版本管理與回應品質監控機制規劃。

- Q2 季會：檢視 AI 客服原型建置成果與知識管理方式，確認下一季導入實際系統測試。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 季會主持；Q2 成果檢視與 Q3 測試策略確認 | 季會紀錄、後續事項 | 對應 Q2 報告第六章 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 知識標準化架構定稿；版本管理與品質監控方案起草 | 客服知識整理標準與分類規範、監控方案草案 | 季產出 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 標準問答最終檢視；回應準則與實務一致性確認 | 檢視意見、修正建議摘要 | — |
| 沈金龍 | 程式工程師 | GPTs 操作說明與管理辦法撰寫；權限與更新流程文件化 | GPTs 操作說明與管理辦法 | 季產出 |
| 崇達明 | 程式工程師 | AI 工具比較與使用建議定稿；流程驗證紀錄彙整 | AI 工具比較與使用建議文件 | 季產出 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 季會會議紀錄：AI 客服原型建置成果與知識管理方式之討論摘要與後續事項（可遮蔽個資）。

- GPTs 操作說明與管理辦法：使用範圍、權限、更新流程之文件（不含帳密或敏感設定）。

- 客服知識整理標準與分類規範：章節與欄位定義、版本資訊（範例可匿名化）。

- 知識庫版本管理或品質監控方案：版次規則、檢核項目之簡要說明。

- 與會人員名冊與簽名：Q2 季末會議之出席與簽名（可另紙或電子留存）。

# 2025 年 7 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第三季（Q3）

- 紀錄期間：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 31 日

- 當季研發主題：AI 客服系統整合與實際測試

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 將整理完成之知識庫導入 Chatbase 平台。

- 啟動官方 LINE 與 Chatbase 之整合規劃與環境建置。

- 知識庫結構設計與版本管理方案落實。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 對外測試策略與風險確認；測試範圍與對象決策 | 測試策略與範圍共識 | 計畫書第六章（一）延伸 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 系統整合架構與資料流設計；知識庫於 Chatbase 之結構規劃 | 整合架構、知識庫結構文件 | 季產出基礎 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統環境與權限確認；整合介面與維運邊界說明 | 環境與邊界說明 | 確保不影響既有服務 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | Chatbase 知識庫匯入與設定；LINE 整合開發啟動 | Chatbase 知識庫上線、整合進度紀錄 | 季產出主體 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- 系統整合架構或資料流圖：元件與資料流向之簡圖（無主機位址、帳密等）。

- 知識庫結構或版次說明：類別、欄位與版次規則（範例可匿名化）。

- Chatbase／LINE 整合進度或設定摘要：功能開關、權限範圍、測試環境說明（不含敏感設定）。

- 教育訓練參訓名冊：若當月有 Chatbase 或 LINE 整合相關內訓，可留存參訓名單與主題。

# 2025 年 8 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第三季（Q3）

- 紀錄期間：2025 年 8 月 1 日至 2025 年 8 月 31 日

- 當季研發主題：AI 客服系統整合與實際測試

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 完成 LINE 與 Chatbase 整合，建立 AI 客服聊天機器人原型。

- 收集實際對話紀錄，分析回應適切性與一致性。

- 持續調整知識結構與分類方式；建立回應品質監控與修正機制。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 測試進度與風險檢視；對外測試範圍與回饋管道確認 | 檢視紀錄 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 知識庫版本管理與更新流程落實；回應邏輯優化建議 | 版次與優化建議紀錄 | 計畫書第六章（一） |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統測試與效能觀察；整合介面穩定性與錯誤處理紀錄 | 測試與效能紀錄 | 季產出 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | LINE 與 Chatbase 整合完成；實際對話收集與匿名化分析 | LINE AI 客服原型、情境對應分析初稿 | 季產出主體 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- 情境判斷與問題對應分析紀錄：情境類型、對應結果、優化建議之彙總（匿名化，無具體對話內容）。

- 系統測試或效能觀察紀錄：測試日期、項目、結論摘要（無主機或敏感參數）。

- 知識庫版次或更新紀錄：版次、變更摘要、上線日期（無完整知識內容若涉及營業策略）。

- 錯誤處理或修正流程說明：觸發條件與處理步驟之簡要文件。

# 2025 年 9 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第三季（Q3）

- 紀錄期間：2025 年 9 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

- 當季研發主題：AI 客服系統整合與實際測試

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 依測試結果調整知識結構與回應邏輯。

- 彙整 AI coding 工具於不同類型工作之使用經驗，產出方法與工具比較文件。

- Q3 季會：檢視 AI 客服對外測試結果與系統整合評估，規劃下一季成果彙整與流程規範。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 季會主持；Q3 成果檢視與 Q4 成果彙整、流程規範方向確認 | 季會紀錄、後續事項 | 對應 Q3 報告第六章 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 知識結構與回應邏輯調整方案定稿；知識庫版本管理架構總結 | 調整方案、架構總結 | 季產出 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統架構與整合邊界總結；維運可行性與注意事項文件化 | 邊界與維運說明 | 供 Q4 流程規範使用 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 情境判斷與問題對應分析定稿；AI coding 方法與工具比較撰寫 | 情境判斷與問題對應分析紀錄、AI coding 比較文件 | 季產出 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 季會會議紀錄：AI 客服對外測試結果與系統整合評估之討論摘要與後續事項（可遮蔽個資）。

- 情境判斷與問題對應分析紀錄：情境類型、對應邏輯、優化結論之彙總（匿名化）。

- AI coding 方法與工具比較文件：工具名稱、適用情境、使用建議與限制（無程式碼或營業秘密）。

- 知識庫版本管理或架構總結：版次規則、結構說明之簡要文件。

- 與會人員名冊與簽名：Q3 季末會議之出席與簽名（可另紙或電子留存）。

# 2025 年 10 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第四季（Q4）

- 紀錄期間：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 10 月 31 日

- 當季研發主題：AI 應用深化與研發流程建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 彙整全年客服問題與使用回饋資料。

- 分析使用者最能接受之回應方式與解決流程。

- 研擬 AI 導入小型專案之開發流程與風險控管草案。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 年度成果檢視方向確認；Q4 資源與優先順序 | 方向共識 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 全年研發技術脈絡整理；AI 導入專案流程草案起草 | 技術脈絡摘要、流程草案 | 計畫書第九章對應 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 新舊系統功能邊界初稿；維運與研發介面說明 | 邊界初稿 | 計畫書第六章（二）延伸 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 全年客戶回饋與使用情境彙整；回應方式與解決流程偏好分析 | 回饋彙整、偏好分析摘要 | 匿名化 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- 全年研發技術脈絡或產出目錄：季度／產出名稱、版本或日期之索引（無敏感內容）。

- 使用者回饋或偏好分析摘要：題型、偏好類別、統計級結論（匿名化，無具體客戶）。

- AI 導入專案流程或邊界草案：步驟、角色、檢核點之簡要說明（無報價或合約細節）。

- 文件版本或目錄：當月產出文件之檔名與版本索引。

# 2025 年 11 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第四季（Q4）

- 紀錄期間：2025 年 11 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日

- 當季研發主題：AI 應用深化與研發流程建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 建立 AI 導入小型專案流程與工具配置建議。

- 界定新舊系統功能邊界，避免 AI 影響既有穩定服務。

- 撰寫 AI 開發流程與工具建議規範草案。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 流程與邊界方案審視；風險與資源最終確認 | 審視紀錄 | — |
| 劉振溢 | 系統分析師 | AI 開發流程與工具建議規範撰寫；技術總結與流程規範定稿 | AI 開發流程與工具建議規範、技術總結 | 季產出 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 新舊系統功能邊界定稿；系統架構與邊界確認文件 | 功能邊界文件、架構確認 | 季產出 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 客戶回饋分析與建議彙整定稿；供規範與下年度參考之摘要 | 回饋與建議彙整 | 季產出 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 會議議程或會議紀錄：當月研發會議之議程與結論（可遮蔽個資）。

- AI 開發流程與工具建議規範：適用範圍、步驟、工具建議、注意事項（無報價或專屬設定）。

- 新舊系統功能邊界文件：功能範圍、介面、權限區分（無主機或帳密）。

- 小型專案 AI 導入實驗紀錄：專案類型、步驟、結論摘要（無客戶或合約細節）。

- 技術總結或產出目錄：年度產出與版本之索引。

# 2025 年 12 月研發工作紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用｜著重任務分配）

## 一、基本資料

- 所屬季度：第四季（Q4）

- 紀錄期間：2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

- 當季研發主題：AI 應用深化與研發流程建立

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、當月研發重點

- 彙整全年研發紀錄，完成全年研發成果彙整文件。

- 將年度研發成果整理為內部文件與規範，供後續使用。

- 年度季會：檢視年度研發成果與後續研發方向，規劃 2026 年進階 AI 應用與分析研發計畫。

## 三、任務分配

| 姓名 | 職稱／角色 | 當月分配任務 | 預期產出／完成狀態 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 年度季會主持；年度成果確認與 2026 研發方向規劃 | 季會紀錄、2026 規劃摘要 | 對應 Q4 報告第六章 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 全年研發成果彙整文件定稿；流程規範與內部文件整理 | 全年研發成果彙整文件、流程規範 | 季產出／年度佐證 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統架構與邊界文件歸檔；維運與研發介面總結 | 歸檔與總結紀錄 | — |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 客戶回饋與建議之年度摘要定稿；供 2026 研發參考 | 年度回饋摘要 | 匿名化 |

## 四、建議的其他佐證（不涉及商業機密）

- 年度季會會議紀錄：年度研發成果檢視與後續研發方向規劃之討論摘要（可遮蔽個資）。

- 全年研發成果彙整文件：產出清單、版本、對應季度（無敏感技術細節）。

- AI 開發流程與工具建議規範（定稿）：適用範圍、步驟、工具、注意事項之正式版。

- 2026 年進階 AI 研發規劃摘要：方向、預期範圍、時程概要（無預算或報價細節）。

- 與會人員名冊與簽名：Q4／年度季末會議之出席與簽名（可另紙或電子留存）。

本文件為 2025 年度 1～12 月研發工作紀錄彙總，可單獨列印或匯出為 PDF／Word 供申報與查核備查使用。