依中小企業發展條例第35條

113.12.04版

附件1

製造業及其相關技術服務業研究發展計畫重點摘要書

矽聯科技股份有限公司 基本資料：

| 公司/有限合夥事業名稱 | 矽聯科技股份有限公司 |  | 聯絡人 |  | 洪金芳 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 高雄市苓雅區意誠里中華四路2號13樓 |  | 電話 |  | 07-7190888 #116 |
|  |  |  | E-MAIL |  | joyce@systemlead.com |
| 申請年度營業額 | NT$ 17,793,763 |  |  |  |  |
| 申請年度投入 研發支出總金額 | NT$ 1,995,968 | 申請年度申請 研發投抵金額 |  | NT$ 299,395 |  |
| 申請年度投入 研發總人數 | 6人 | 申請年度 研發投抵人數 |  | 6人 |  |
| 次年度預計 研發支出總金額 | NT$ 2,936,000 |  |  |  |  |

研究發展計畫明細表（請依序編號）：

| 序號 | 研究發展計畫名稱（請填寫完整中文名稱） | 頁碼 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 導入人工智慧分析技術與強化電子發票資料去識別化個資管理方法之研發 | 1~8 |

註：各計畫務請系統化及分層次整理，並以群組分類之方式填列。
矽聯科技股份有限公司 研究發展計畫重點摘要說明：

序號：01         研究發展計畫名稱: 導入人工智慧分析技術與強化電子發票資料

去識別化個資管理方法之研發

內容：

壹、計畫基本概述

一、研發計畫緣由

本公司長期提供電子發票雲端服務，於營運過程中累積大量來自營業人及消

費者之客服互動資料，包含 LINE、電子郵件及電話等多元管道之問答紀錄。同時

電子發票上傳資料亦因通知接收需求而涉及個人資料處理。若於資料尚未妥善整

理及治理前即導入人工智慧分析，將可能衍生資料品質不足及個資保護風險。

因此，本公司於 2025 年規劃以「人工智慧導入方法研究」為核心，先行進行

客服資料結構化、問題分類分析、AI 輔助軟體工程應用，以及電子發票資料於法

定保存週期後之去識別化個資管理方法研發，作為後續智慧應用發展之基礎。

- 研發時程及各年度預計投入之研發經費

(一) 研發期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

(二) 研發經費投入方式：以研發人員薪資為主，依實際研發投入比例分攤計

算。

(三) 本計畫屬首次年度導入型研發，採保守估算原則。

三、研發成果：

（ㄧ）各年度預期效益

      - 建立 AI 導入於客服分析之方法論與資料基礎

      - 建立客服問題分類與彙總機制，降低人工整理成本

      - 建立電子發票資料去識別化處理流程，降低個資風險

      - 作為後續年度智慧客服與進階分析研發之基礎

（二）前一年度之執行績效及成果（如屬第1年之計畫免述）

本計畫為第1年度導入型研發，前一年度尚無相關執行績效，爰免述。

（三）申請年度之執行績效及成果、與前一年度比較之差異分析（如屬第1年之計畫免述差異分析）

本計畫為第1年度導入型研發，免述差異分析。

（四）相關佐證文件：例如與本研發計畫關聯之國內外得獎紀錄、獲政府補助記錄及專利申請等資料。

- 客服問題分類與彙總分析文件

- AI 輔助客服與軟體工程應用測試紀錄

- 電子發票資料去識別化流程說明文件

貳、計畫內容

ㄧ、研發內容及方向

本計畫聚焦於人工智慧導入前之資料治理與應用方法研究，研發方向包含客

服資料分析、AI 輔助軟體工程，以及電子發票資料去識別化個資管理。

二、研發過程

本研發計畫之執行採循序漸進方式進行，並非單純導入現成工具，而係透過

教育訓練、跨部門知識盤點、資料整理與反覆驗證，逐步建立可落地之人工

智慧應用流程。

首先，本公司於研發初期即針對研發人員與相關部門進行人工智慧應用與資

料治理之教育訓練，使參與人員理解 AI 工具之基本原理、適用範圍與限制

條件，避免將 AI 視為黑盒子直接套用。透過教育訓練，建立團隊對 AI 輔

助分析、資料整理與知識管理之共同認知。

其次，進行跨部門知識盤點與資料蒐集作業。研發團隊彙整客服單位透過

LINE、電子郵件及電話所累積之客服問答紀錄，並整合 Teams 客服議題登錄

資料，針對問題類型、詢問對象、發生情境與處理結果進行整理。此階段需

克服原始資料格式不一致、內容重複及描述方式不統一等問題，屬於具技術

不確定性之資料整理與結構化作業。

在完成初步資料盤點後，研發團隊引進 ChatGPT 作為輔助工具，研究如何將

非結構化之客服紀錄轉換為可分析之結構化資料。透過反覆嘗試不同提示方

式與整理規則，建立問題分類、標準問答格式與回應準則，並逐步形成可重

複使用之知識整理標準，而非僅生成單次回覆結果。

完成知識整理標準後，研發團隊進一步導入 Chatbase 作為知識庫與 AI 客

服原型平台，並透過 Make 進行系統整合，將客服資料更新、知識調整與通

知流程進行自動化串接。此過程包含設定資料更新觸發條件、通知機制與回

應流程，驗證 AI 客服於不同情境下之回應一致性與穩定性。

整體研發過程中，研發團隊持續記錄嘗試結果與修正方向，透過季度回顧方

式檢討 AI 回答品質、資料結構適用性及自動化流程之可行性，逐步修正研

發方向，最終建立一套可實際應用且符合法規要求之 AI 導入與資料治理流

程。

三、研發項目

- 客服 QA 資料彙整與問題分類分析

- AI 客服原型與內部 GPTs 建立

- AI 輔助軟體工程方法研究

- 電子發票資料去識別化處理方法設計

四、功能規格

- 支援客服問題分類與彙總

- 支援 AI 輔助分析與原型設計

- 支援個資去識別化與權限管理流程

五、技術層次

本研發計畫之技術層次，非屬單純導入現成 AI 服務或客服工具，而係著重

於人工智慧應用方法、資料治理流程與系統整合之研究與驗證，具備明確之

研發性質。

在技術架構上，本計畫結合教育訓練與知識盤點成果，先建立跨部門共用之

知識整理標準，再引入人工智慧模型輔助進行資料分類與內容彙整。透過

ChatGPT 進行語意理解與知識整理，並非直接提供最終對外回應，而是作為’

輔助建立標準化問答與資料結構之核心工具。

於系統層面，本計畫進一步導入 Chatbase 作為知識庫與 AI 客服原型平

台，並透過 Make 進行跨系統整合，將知識更新、客服回應與通知流程自動

化。此技術層次涵蓋資料流設計、觸發條件設定、回應流程控制與系統穩定

性驗證，非一般套裝工具即可直接完成。

此外，本計畫亦評估人工智慧於軟體工程流程中之輔助角色，包含規格分析、

原型畫面設計與資料表規劃等，透過實際專案驗證 AI 輔助開發之可行性與

限制，並將相關經驗納入公司內部開發規範。

整體而言，本研發計畫之技術層次橫跨資料整理、人工智慧應用方法、系統

整合與流程自動化，屬於具技術不確定性與實驗性之研發活動，符合產業創

新條例對研究發展之認定原則。

六、創新性

- 將客服多來源資料進行結構化與 AI 分析導入

- 將電子發票資料治理與 AI 應用導入結合

七、可行性或商業性

本計畫成果可直接應用於既有電子發票雲端服務，具高度實務可行性，並可

延伸為後續商業服務功能。

叁、公司技術能力

ㄧ、公司研發實績

本公司具多年電子發票系統與雲端服務開發經驗，熟悉財稅法規與營業人實務需求。

二、執行計畫之研發能力

本計畫由具系統開發與資料分析經驗之研發團隊執行，具備完整實施能力。

- 技術來源：

本計畫為自行研發，未涉及委託或技術引進。

- 必要性及合理性：

本計畫研發內容與公司既有產品及服務高度相關，具備技術及商業合理性。

- 國內外同領域業者比較分析：

相較國內外同類型電子發票服務業者，本計畫著重於 AI 導入方法與資料治理基礎，強化服務差異化。

肆、投入研發人員名單

| 項次 | 姓名 | 學經歷 | 具體工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 邱勤文 | 職稱:總經理 計畫擔任:專案主持人 經歷: 任職本公司約 20 年，為公司創始核心成員之一，長期負責電子發票與雲端服務之整體策略規劃與技術方向決策。主導 e 首發票加值中心雲端服務多年，熟悉電子發票制度演進、法規要求與大型系統營運風險控管。本研發計畫中擔任專案主持人，負責研發主軸訂定、AI 導入策略判斷與跨部門整合決策。 | 研發方向規劃、技術應用決策、整體系統架構審核 |
| 2. | 劉振溢 | 職稱:技術副總 計畫擔任:系統分析師 經歷: 任職本公司約 20 年，長期負責核心系統架構設計、需求分析與技術整合，為 e 首發票加值中心雲端服務之主要系統設計與技術決策者之一。熟悉電子發票資料流程、介接規範與高可用架構。本研發計畫中負責客服資料分析架構、問題分類邏輯設計，以及 AI 導入於系統規格與流程之技術可行性評估。 | 系統需求分析、資料流程設計、去識別化機制分析 |
| 3. | 黃祺珺 | 職稱:專案分析師 計畫擔任:專案分析師 經歷: 任職本公司約 15 年，具資料分析與研發需求分析相關經驗，曾參與資料結構分析、資料處理流程研究。 長期服務於電子發票系統專案研發人員，熟悉導入流程、實務操作與高頻問題情境。本研發計畫中負責協助問題情境盤點、驗證 AI 回答內容是否符合實際使用者理解與接受程度，依結果提出調整建議。 | 研發需求彙整、資料處理邏輯分析 |
| 4. | 沈金龍 | 職稱:程式工程師 計畫擔任:程式工程師 經歷: 任職本公司約 12 年，長期參與電子發票系統功能模組之程式開發與優化，熟悉核心交易流程與資料處理機制，為 e 首發票加值中心雲端服務之主要開發人員之一。本研發計畫中負責 AI 客服原型系統之程式實作、Chatbase 與外部平台整合，以及功能驗證與調整。 | AI 分析模組程式開發、資料處理功能實作與測試 |
| 5. | 崇達明 | 職稱:程式工程師 計畫擔任:程式工程師 經歷: 任職本公司約 10 年，具多年企業資訊系統與應用程式開發經驗，曾參與多項內部系統與輔助工具之開發，非主要 e 首發票核心開發成員。本研發計畫中以支援角色參與 AI 工具測試、原型功能實作與開發流程研究，提供不同系統開發觀點以輔助研發驗證。 | 系統功能開發、處理程式實作 |
| 6. | 黃拓業 | 職稱:系統部經理 計畫擔任:系統工程師 經歷: 任職本公司約 12 年，長期負責電子發票系統之部署、維運與系統穩定性管理，為 e 首發票加值中心雲端服務之核心維運與技術支援主管。熟悉實際營運環境下之效能瓶頸與系統限制。本研發計畫中負責系統層測試、AI 客服與既有系統整合驗證，以及研發文件與系統紀錄之彙整管理。 | 系統整合、測試環境建置、效能與安全性測試 |
| 投入總研發人力合計 6 人 |  |  |  |

伍、研發人員教育訓練項目與執行情形

| 項次 | 訓練項目 | 訓練期間 | 訓練內容 | 與研發計畫相關性 | 參訓之專職研發人員 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AI 工具應用訓練 | 2025年 | AI 分析與應用方式 | 高 | 研發人員 |
| 2. | 個資法與資料治理 | 2025年 | 個資保護與去識別化 | 高 | 研發人員 |

註：矽聯科技股份有限公司 保證上開說明資料與檢附研發計畫相符