# 2025 年度研發工作報告（完整版）

矽聯科技股份有限公司
（Q1～Q4 合輯｜供研發投資抵減申報與查核備查使用）

## 目次

- 第一季（Q1） 研發工作報告紀錄（2025/01/01–03/31）

- 第二季（Q2） 研發工作報告紀錄（2025/04/01–06/30）

- 第三季（Q3） 研發工作報告紀錄（2025/07/01–09/30）

- 第四季（Q4） 研發工作報告紀錄（2025/10/01–12/31）

# 第一季（Q1）研發工作報告紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用）

## 一、基本資料

- 研發主題：AI 導入探索與客服資料分析

- 紀錄期間：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日

- 紀錄目的：建立 AI 導入前之資料基礎，確認研究可行性

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、季度研發目標

- 盤點既有客服與營業人互動資料，建立 AI 導入前之資料基礎。

- 探索人工智慧工具於客服問題整理與軟體工程輔助之可行性。

## 三、研究與工作內容紀錄

- 彙整過去一年透過 LINE、電子郵件及電話所產生之客服 QA 紀錄。

- 蒐集並整理 Teams 客服議題登錄資料，作為問題分析來源。

- 分析問題類型、詢問對象與出現頻率，建立初步分類架構。

- 盤點並建立客服問題初步分類架構。

- 嘗試運用 AI 工具將非結構化 QA 紀錄轉換為結構化表格資料，測試 AI 工具於非結構化資料整理之適用性。

- 初步研究 AI 輔助軟體工程之應用方式，包含規格理解與原型設計。

## 四、研發方法與技術重點

- 非結構化文字資料清理與分類方法研究。

- 比較不同 AI 提示方式於 QA 分類結果之差異。

- 評估 AI 工具於輔助規格分析與資料表設計之可行性。

## 五、工作分工與人員參與紀錄

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季研究與工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 總經理／專案主持人 | 研發方向確認、AI 導入策略評估 |
| 劉振溢 | 技術副總／系統分析師 | 資料分析架構設計與分類邏輯規劃 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 主要協助客服單位收集問題並進行分析；客服實務資料盤點與問題說明 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | AI 工具測試與資料整理支援 |
| 黃拓業 | 系統部經理 | 系統流程與資料來源說明 |

## 六、研發討論與會議紀錄

- 討論主題：客服資料盤點成果與 AI 導入可行性評估

- 討論重點摘要：
本季會議針對客服資料蒐集與分類成果進行檢視，確認資料來源完整性與分類方式之可行性。並就 AI 工具於非結構化資料整理之適用性進行討論，確認目前僅適合作為輔助工具，仍需人工檢核。整體而言，本季已完成 AI 導入之前置研究，具備進入知識標準化階段之基礎。

- 後續處理事項：

  - 依本季分類成果，於下一季進行問題分類收斂與情境區分。

  - 規劃導入 AI 工具建立標準化問答與內部原型。

## 七、本季研發產出

- 客服問題分類與彙總表（初版）。

- 高重複性問題清單。

- AI 整理 QA 之操作流程說明文件。

## 八、問題與調整方向

- 原始客服資料格式不一致，需增加清理與標準化作業。

- AI 回應結果需透過人工檢視與修正以提升一致性。

## 九、各人員本季研究與工作總結報告

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季工作總結 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 完成本年度研發方向與 AI 導入節奏之確認，確保研究風險可控。 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 建立資料分析與分類架構，驗證研究可行性。 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 提供第一線問題情境，協助確認分類合理性。 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 測試 AI 工具並協助整理研究資料。 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 說明系統現況並協助確認研究邊界。 |

## 十、與會人員名冊與簽名

| 姓名 | 職稱 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第二季（Q2）研發工作報告紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用）

## 一、基本資料

- 研發主題：AI 客服原型與知識標準建立

- 紀錄期間：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

- 紀錄目的：建立可重複使用之 AI 客服知識與回應標準

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、季度研發目標

- 深化客服問題分類成果，建立可重複使用之知識整理標準。

- 建立內部使用之 AI 客服原型與輔助工具。

## 三、研究與工作內容紀錄

- 依 Q1 分析結果，進一步收斂問題分類並區分營業人與消費者情境。

- 建立標準化問答格式與回應準則。

- 收斂客服問題分類並區分使用情境。

- 建立標準問答格式與回應準則。

- 導入 ChatGPT 建立專屬 GPTs 原型，進行反覆提問與修正。

- 撰寫 GPTs 操作說明與管理辦法，供內部使用。

- 討論 AI 規格與不同工具之適用情境，建立初步 AI Copilot 架構。

## 四、研發方法與技術重點

- 知識標準化與提示詞設計方法。

- AI 回答品質驗證與修正流程設計。

- AI 輔助規格分析與開發流程研究。

## 五、工作分工與人員參與紀錄

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季研究與工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 研發方向調整與資源確認 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | AI 回應邏輯與規格設計 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 問題情境驗證與回應檢視 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | GPTs 建置與測試 |
| 崇達明 | 程式工程師 | AI 工具測試與流程驗證 |

## 六、研發討論與會議紀錄

- 討論主題：AI 客服原型建置成果與知識管理方式

- 討論重點摘要：
本季會議針對已建立之問題分類與標準問答內容進行檢視，確認知識整理方式與 AI 回答邏輯之合理性。並討論 AI 回答可能產生誤判之風險與修正方式，確認需透過知識範圍限制與持續訓練提升穩定度。

- 後續處理事項：

  - 於下一季將內部 AI 客服原型導入實際系統環境進行測試。

  - 規劃知識庫版本管理與回應品質監控機制。

## 七、本季研發產出

- 內部 AI 客服原型（GPTs）。

- 客服知識整理標準與分類規範文件。

- AI 工具比較與使用建議文件。

## 八、問題與調整方向

- AI 回答需限制知識範圍以避免誤答。

- 知識更新流程需進一步系統化。

## 九、各人員本季研究與工作總結報告

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季工作總結 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 確認本季研發資源與 GPTs 導入方向，維繫研發與營運平衡。 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 完成 AI 回應邏輯與規格設計，建立知識標準化架構。 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 協助問題情境驗證與標準問答檢視，確保內容符合實務。 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 完成內部 GPTs 建置與測試，產出操作說明與管理辦法。 |
| 崇達明 | 程式工程師 | 參與 AI 工具測試與流程驗證，提供開發流程研究觀點。 |

## 十、與會人員名冊與簽名

| 姓名 | 職稱 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第三季（Q3）研發工作報告紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用）

## 一、基本資料

- 研發主題：AI 客服系統整合與實際測試

- 紀錄期間：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日

- 紀錄目的：驗證 AI 客服於實際使用情境下之穩定性

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、季度研發目標

- 將 AI 客服原型導入實際系統環境進行測試。

- 驗證 AI 回答於實際使用情境下之穩定性。

## 三、研究與工作內容紀錄

- 將整理完成之知識庫導入 Chatbase 平台。

- 整合官方 LINE，建立 AI 客服聊天機器人原型。

- 導入 Chatbase 建立知識庫，整合官方 LINE 進行 AI 客服測試。

- 收集實際對話紀錄，分析回應適切性與一致性。

- 分析實際對話紀錄，檢視回應準確性與使用者理解程度。

- 持續調整知識結構與分類方式。

- 彙整 AI coding 工具於不同類型工作之使用經驗。

## 四、研發方法與技術重點

- 知識庫結構設計與版本管理。

- 系統整合與事件觸發流程設計。

- AI 回答品質監控與修正機制。

## 五、工作分工與人員參與紀錄

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季研究與工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 對外測試策略與風險確認 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 系統整合與資料流設計 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統測試與效能觀察 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | LINE 與 Chatbase 整合 |

## 六、研發討論與會議紀錄

- 討論主題：AI 客服對外測試結果與系統整合評估

- 討論重點摘要：
本季會議針對 AI 客服原型導入 LINE 後之實際對話紀錄進行分析，檢視回應準確性與使用者理解程度。並就系統效能、資料更新流程與錯誤處理方式進行討論，確認現行架構可支撐原型測試，但仍需進一步優化回應情境判斷。

- 後續處理事項：

  - 依測試結果調整知識結構與回應邏輯。

  - 為下一季研發進行成果彙整與流程規範整理。

## 七、本季研發產出

- LINE AI 客服原型系統。

- 情境判斷與問題對應分析紀錄。

- AI coding 方法與工具比較文件。

## 八、問題與調整方向

- 不同使用情境下回應差異仍需優化。

- 系統穩定性與效能需持續觀察。

## 九、各人員本季研究與工作總結報告

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季工作總結 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 確認對外測試策略與風險控管，確保研發不影響既有服務穩定。 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 完成系統整合與資料流設計，建立知識庫版本管理架構。 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 執行系統測試與效能觀察，協助確認整合邊界與維運可行性。 |
| 沈金龍 | 程式工程師 | 完成 LINE 與 Chatbase 整合，產出情境判斷與問題對應分析紀錄。 |

## 十、與會人員名冊與簽名

| 姓名 | 職稱 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

# 第四季（Q4）研發工作報告紀錄

（供研發投資抵減申報與查核備查使用）

## 一、基本資料

- 研發主題：AI 應用深化與研發流程建立

- 紀錄期間：2025 年 10 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

- 紀錄目的：完成年度研發總結並建立可延續之開發流程

- 對應計畫：2025 年度研發投資抵減計畫—導入人工智慧應用於客服分析與電子發票資料去識別化個資管理之研發計畫

## 二、季度研發目標

- 彙整全年研發成果，深化 AI 應用與流程設計。

- 建立 AI 導入小型專案之開發流程與規範。

## 三、研究與工作內容紀錄

- 彙整全年客服問題與使用回饋資料。

- 分析使用者最能接受之回應方式與解決流程。

- 彙整全年研發成果與客戶回饋。

- 研究 AI 導入小型專案開發之流程與工具配置。

- 建立 AI 導入小型專案流程。

- 界定新舊系統功能邊界，避免 AI 影響既有穩定服務。

- 定義新舊系統功能邊界。

- 彙整全年研發紀錄，作為後續年度研發基礎。

## 四、研發方法與技術重點

- 使用者回饋分析方法。

- AI 導入專案流程設計與風險控管。

- 系統架構邊界定義與治理。

## 五、工作分工與人員參與紀錄

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季研究與工作內容 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 年度成果確認與後續規劃 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 技術總結與流程規範 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 系統架構與邊界確認 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 客戶回饋分析與建議 |

## 六、研發討論與會議紀錄

- 討論主題：年度研發成果檢視與後續研發方向規劃

- 討論重點摘要：
本季會議彙整全年研發成果，檢視 AI 導入於客服與開發流程之實際效益與限制，並討論如何將研發成果轉化為內部規範與可重複使用流程。與會人員一致認為，本年度研發已完成基礎建設，適合作為下一年度進階研發之基礎。

- 後續處理事項：

  - 將年度研發成果整理為內部文件與規範。

  - 規劃 2026 年進階 AI 應用與分析相關研發計畫。

## 七、本季研發產出

- 全年研發成果彙整文件。

- AI 開發流程與工具建議規範。

- 小型專案 AI 導入實驗紀錄。

## 八、問題與調整方向／年度結論

- 完成 AI 導入與資料治理之基礎研發。

- 規劃於 2026 年進行進階智慧客服與行為分析研發。

## 九、各人員本季研究與工作總結報告

| 姓名 | 職稱／角色 | 本季工作總結 |
| --- | --- | --- |
| 邱勤文 | 專案主持人 | 完成年度研發成果確認與 2026 年進階研發方向規劃。 |
| 劉振溢 | 系統分析師 | 完成技術總結與 AI 導入流程規範撰寫，建立可延續之開發流程。 |
| 黃拓業 | 系統工程師 | 完成系統架構與新舊功能邊界確認，支援流程規範產出。 |
| 黃祺珺 | 資料分析師 | 完成客戶回饋分析與建議彙整，供後續年度研發參考。 |

## 十、與會人員名冊與簽名

| 姓名 | 職稱 | 簽名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |

本文件為 2025 年度研發工作報告 Q1～Q4 合輯，可單獨列印或匯出為 PDF 供申報與查核備查使用。各季與會人員名冊與簽名欄位請於實際會議後簽名存查。

👉 各季分冊與每月紀錄｜執行佐證總覽